Minutes of Meeting

Project name: ATTA Autohaus - Warranty & Services Package Website

| Meeting Subject: Discussion Design/Website |  | Meeting Platform: - Online via Ms.Team |
| --- | --- | --- |
| Meeting Organizer: Werayoot , Duangkamol |  |  |
| Date: 7 May 2025 |  |  |
| Meeting time: 11.00 - 12.20 น. |  |  |
| Attendees: K.Krissada K.Rattana K.Veraphon K.Mutita K.Phatthana K.Theratuch Thidarat (PM Socket9) Werayoot (BA) Chatpakon (Designer) Phathumpon (QA) Duangkamol (BA) |  | Agenda: - Design Review from Atta comment - Review payment screen |
| Meeting: - Design Review from Atta comments - Review payment screen |  |  |
| Discussions: - ทีม Socket9 และทีม Atta Autohaus ได้ Review Design ตาม Comment ที่ได้รับจากทีม Atta Autohaus โดยมีข้อสรุป/สิ่งที่ให้ปรับแก้เพิ่มเติม ดังนี้ 1.1 Comment ในไฟล์ “MBSP CI guideline” - ปรับแก้ Artwork หน้า Home และทำ Auto Slide 4 รูป - ปรับสีและ Icon ตาม Update CI สำหรับส่วนเลือกผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ - แก้ไขรูป Easy Care / Extra Guarantee / Ultimate - แก้ Wording “Buy Now” เป็นคำว่า “เลือก Package” - รูป Ultimate สรุปว่าใช้รูปเดียว เพื่อเป็นการ Cheer up ลูกค้าให้ซื้อ - หน้าจอเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ - ไม่ต้องเปลี่ยนอายุรถ และระยะเวลาความคุ้มครอง - เปลี่ยนสีพื้นหลังตาม Update CI แต่ไม่ต้องใส่ Icon - เพิ่มรายการเปรียบเทียบ (แก้ในหน้าจอเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และหน้าจอรายละเอียดผลิตภัณฑ์) - หน้าจอ Review - ปรับเป็น 5 ดาว - เปลี่ยนชื่อเป็นตำแหน่ง - ปรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอ - ในขนาดของหน้าจอมือถือให้เลื่อน Slide ไปทางซ้ายอัตโนมัติทุกๆ 3 วินาที - หน้าจอการสั่งซื้อ Mobile: ลดขนาดลูกศร ให้หน้าจอแสดงเหมาะสม - อื่นๆ - ตัดเมนูโปรโมชั่น และการสั่งซื้อ เพราะเนื้อหาซ้ำกับส่วนที่มีอยู่แล้ว - ผลิตภัณฑ์มีเพียง MBSP จึงไม่จำเป็นต้องเลือก Drop Down - แก้ในสัญญา PDF ให้ใส่ข้อมูลคลาสในช่องรุ่นรถแทน - ทีม Socket9 และทีม Atta Autohaus ได้ Review หน้าจอ Payment โดยมีข้อสรุป ดังนี้ - หน้าจอตรงกับการใช้งาน แต่ให้ทีม Atta เลือก Default Payment Type (Credit card , Bank transfer , Qr promptpay ) เลือกลำดับการแสดงผล - ทีม Atta Autohaus จะติดตามตามผลการสมัครการใช้บริการของ Paysolutions และทำการส่งรายละเอียดให้ ทางทีม Socket9 เพิ่อพัฒนาต่อในส่วนของ Payment gateway Actions: ทีม Atta Autohaus - หารือเรื่องการเลือกใช้สีที่เมนูผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ว่าใช้สีใดจะเหมาะสม และลูกค้าอ่านได้ง่าย - ส่งรายการเปรียบเทียบ สำหรับ Easy Care / Extra Guarantee / Ultimate ในหน้าจอเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ - เลือก Default Payment Type ที่ต้องการให้แสดงเป็นรายการแรก - เตรียมรูปส่วน Review (รูปโชว์รูม / รูปรางวัล) - Re-confirm รูปภาพผลิตภัณฑ์ ทีม Socket 9 - ส่งขนาด Size รูป ให้ทีม Atta (รูปส่วน Review) - Demo หน้าจอการทำงานหลังบ้าน (Odoo) อีกครั้ง |  |  |
| Recorded by: Werayoot | Record date: 7 May 2025 |  |
| Next meeting: N/A | Meeting Platform: Microsoft Team |  |

.............................................

(................................)						( Thidarat Charoensuk)

ATTA Autuhaus						                       Project Manager

Socket